PROJETO INTEGRADOR 6

GymTrack
Roteiro da fase 2

Entrega 4 | Situação do projeto em 28 de setembro de 2026. O GymTrack está em fase de protótipo e ainda não está pronto. Este roteiro registra a implementação atual, a verificação técnica disponível e as atividades pendentes. A avaliação com usuários não foi realizada; as conclusões apresentadas são parciais.

| ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisar o que foi planejado | Registrar a versão desenvolvida | Executar testes e coletar dados | Analisar e discutir resultados | Redigir conclusões e finalizar |

| Curso / turma | Grupo / integrantes |
| --- | --- |
| Ciência da Computação - 2024T2 | Lucas Marcelo Nagel e Pedro Santin |

# 1. Retomada do planejamento e situação atual do projeto

Título do trabalho GymTrack - Aplicativo para gerenciamento e acompanhamento de treinos

| Item | Planejado no primeiro roteiro | Situação atual / o que foi efetivamente realizado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Problema de pesquisa | Como desenvolver um aplicativo mobile que facilite o registro e o acompanhamento de treinos de musculação, permitindo organizar exercícios, séries, repetições e cargas e visualizar a evolução do usuário de forma simples, intuitiva e com funcionamento local? | Mantido. O protótipo reúne recursos de registro e consulta; a facilidade de uso ainda precisa ser avaliada. | Entregas 1 e 2; código do protótipo. |
| Objetivo geral | Desenvolver e avaliar um protótipo de aplicativo mobile para praticantes de musculação, permitindo registrar e organizar treinos e acompanhar a evolução de cargas e volume de treinamento, buscando oferecer uma experiência simples, intuitiva e adequada ao uso durante as sessões. | Mantido e parcialmente alcançado. Há implementação e verificação técnica; a avaliação da experiência de uso permanece pendente. | Roteiro da entrega 1; GymTrack; GymTrack.Tests. |
| OE1 | Levantar os requisitos funcionais e não funcionais do GymTrack. | Alcançado na documentação: RF01 a RF09 e RNF01 a RNF06 registrados no artigo. | Entrega 2, seções 5.1 e 5.2. |
| OE2 | Projetar e desenvolver o protótipo, incluindo cadastros, registros, histórico, pesquisa/filtros e gráficos. | Parcial. Os módulos estão presentes, mas o produto continua em desenvolvimento e requer ajustes e validação integrada. | Views, ViewModels, Models, Data/Dao e Services. |
| OE3 | Testar e validar funcionalidades e usabilidade com estudantes universitários voluntários. | Não alcançado: nenhum teste com voluntários foi realizado. Os 68 testes automatizados aprovados são evidência técnica preparatória. | Relatório verificacao-fase2.trx; nenhuma coleta com usuários. |
| OE4 | Analisar os resultados dos testes e propor melhorias para o protótipo. | Parcial. Há análise técnica inicial e registro de limitações. A análise de usabilidade depende da futura coleta. | Seções 4, 6 e 7 deste roteiro. |
| Escopo do produto | Uso individual; CRUD, registro de séries/cargas, histórico, filtros e gráficos; armazenamento local. | Parcialmente implementado: a interface ainda não permite editar ou excluir sessões finalizadas. Nuvem e demais recursos adicionais seguem fora do escopo. | Código local, commit 147fd31. |

Mudanças relevantes desde o primeiro roteiro O problema, o público e a base tecnológica (.NET MAUI, C#, SQLite e MVVM) foram mantidos. O planejamento foi materializado em um protótipo com navegação, cadastros, execução de sessões e consulta da evolução. O desenvolvimento não significa conclusão da avaliação acadêmica. O modelo de dados foi detalhado em cinco entidades: Exercise, Workout, WorkoutExercise, WorkoutSession e SetRecord. Essa organização separa o treino planejado da sessão executada e dos valores registrados em cada série. A remoção de dados passou a respeitar vínculos: exercícios utilizados podem ser arquivados e treinos com sessões não são excluídos. No artigo, o objetivo amplo de editar e excluir registros ainda precisa ser alinhado à interface atual, que não oferece essas ações para sessões já finalizadas. A avaliação com voluntários permanece prevista, sem data ou amostra efetiva definida.

# 2. Versão funcional desenvolvida

2.1 Visão geral da solução desenvolvida O GymTrack é um protótipo mobile para organizar treinos de musculação e acompanhar registros ao longo do tempo. A navegação contém as abas Início, Treinos, Histórico e Evolução, além do menu lateral com Exercícios e Sobre. O código permite cadastrar exercícios, montar treinos com séries e repetições planejadas, iniciar sessões, registrar cargas, concluir séries e consultar sessões finalizadas. Há cronômetro, resumo de volume e gráficos por exercício. Os dados são armazenados localmente em SQLite. As funcionalidades abaixo descrevem o que está implementado no protótipo. A classificação parcial indica que a funcionalidade ainda não foi consolidada como entrega final nem avaliada com o público-alvo.

| Funcionalidade / requisito | Situação | Como funciona na versão atual | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 - Gerenciar treinos | Parcial | Cadastro, edição e consulta implementados. Treinos sem sessões podem ser excluídos; os que possuem sessões são preservados. | WorkoutDao; WorkoutsViewModel; WorkoutEditViewModel. |
| RF02 - Gerenciar exercícios | Parcial | Cadastro, edição, busca e exclusão sem vínculos. Exercícios vinculados são arquivados para preservar registros. | ExerciseDao; ExercisesViewModel; ExerciseEditViewModel. |
| RF03 - Associar exercícios | Parcial | Seleção de exercícios ativos, organização da ordem e definição de séries, repetições e carga planejada. | WorkoutExercise; WorkoutEditViewModel; testes de composição. |
| RF04 - Registrar sessão | Parcial | Séries concluídas são persistidas com repetições e carga. Há retomada da sessão, cronômetro e confirmação de término. | WorkoutSessionViewModel; SessionDao; SetRecord. |
| RF05 - Consultar histórico | Parcial | Sessões finalizadas, filtros por treino/período e detalhe com séries, duração e volume. | HistoryViewModel; HistoryDetailViewModel; SessionDaoTests. |
| RF06 - Pesquisar e filtrar | Parcial | Busca de exercícios por nome/grupo; opção de arquivados; histórico por treino e intervalo de datas. | ExerciseDao; ExercisePickerViewModel; HistoryViewModel. |
| RF07 - Gráficos de evolução | Parcial | Maior carga e volume por exercício em sessões concluídas. O gráfico exige ao menos duas sessões finalizadas com registros do mesmo exercício. | AnalyticsService; ProgressViewModel; teste de cálculo. |
| RF08 e RF09 - Validação e confirmação | Parcial | Validações de campos e valores; confirmações de exclusão/arquivamento e encerramento de sessão. | Testes dos ViewModels e DAOs. |
| Edição/exclusão de sessões finalizadas | Não implementada na interface | O DAO contém operações, mas a tela de detalhe é de consulta. A aderência ao objetivo amplo de CRUD de registros deve ser revisada. | HistoryDetailPage e HistoryDetailViewModel. |
| Recursos fora do escopo inicial | Não implementados | Rede social, sincronização em nuvem, integração com relógios, pagamentos e prescrição automática. | Delimitação nas entregas 1 e 2. |

2.2 Arquitetura, tecnologias e organização da solução A aplicação utiliza .NET MAUI com C# e interfaces em XAML. O projeto declara .NET 10 e Android como uma das plataformas de destino. O padrão MVVM organiza telas (Views), estado e comandos (ViewModels) e entidades (Models). A injeção de dependências é configurada em MauiProgram. SQLite é acessado por DAOs explícitos com sqlite-net-pcl 1.11.285. A inicialização cria cinco tabelas, índices e chaves estrangeiras. O salvamento da composição do treino usa transação; as restrições ajudam a evitar registros órfãos e valores inválidos. CommunityToolkit.Mvvm 8.4.2 apoia propriedades observáveis e comandos; CommunityToolkit.Maui 13.0.0 fornece recursos de interface; LiveChartsCore.SkiaSharpView.Maui 2.0.5 apresenta os gráficos. AnalyticsService calcula a maior carga e o volume como soma de repetições multiplicadas pela carga de cada série. Git registra a evolução local do código.

2.3 Alterações entre versões O histórico Git registra entregas incrementais. Os motivos abaixo correspondem aos requisitos atendidos pelas mudanças; não representam feedback de usuários, pois essa coleta ainda não ocorreu. A referência atual do código é o commit 147fd31.

| Versão / momento | O que mudou? | Por que mudou? | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Base do protótipo | Navegação principal e persistência SQLite. | Organizar a aplicação e manter os dados localmente. | 79273f8 e 236e91f. |
| Cadastros e composição | CRUD de exercícios, filtros e editor de treinos. | Permitir cadastrar e organizar a rotina de treinamento. | 8ac7479 e 86d66a0. |
| Execução e acompanhamento | Sessões, histórico, gráficos e painel inicial. | Registrar o treino executado e permitir consulta posterior. | 06e53e9 e f8aee1e. |

# 3. Preparação dos testes e da validação

A verificação realizada até esta entrega é técnica e automatizada. Não houve recrutamento de voluntários nem aplicação de instrumentos de usabilidade.

| Aspecto | Planejado | Executado |
| --- | --- | --- |
| Participantes / amostra | Estudantes voluntários, maiores de 18 anos, praticantes de musculação ou familiarizados com registros de treino. | Nenhum participante avaliado até o momento. Amostra ainda não definida. |
| Instrumentos | Testes funcionais, observação de tarefas, SUS e perguntas abertas. | Suíte xUnit existente e relatório TRX. SUS, observação e formulário não aplicados. |
| Tarefas de teste | Criar treino, cadastrar exercício, registrar séries/cargas, consultar histórico e interpretar gráficos. | Verificação automatizada de DAOs, ViewModels, validações, composição, sessões e cálculo da evolução. |
| Ambiente / dispositivo | Protótipo Android; identificação dos dispositivos durante a avaliação. | Windows, .NET 10, testes no destino net10.0 e bancos SQLite temporários. Esta execução não testa a interface no Android. |
| Dados coletados | Tempos, erros, ajuda, conclusão de tarefas, SUS e observações. | 68 resultados automatizados com status de aprovação. Não há dados comportamentais de usuários. |
| Cuidados éticos / privacidade | Participação voluntária e utilização anonimizada dos resultados. | Testes técnicos utilizam dados de teste. Consentimento e anonimização serão aplicados na futura avaliação com participantes. |

Procedimento de teste Em 28/09/2026 foi executada a suíte já existente em GymTrack.Tests, a partir da versão local 147fd31. Os testes de persistência criam bancos temporários, preparam dados e verificam resultados; os testes de apresentação exercitam comandos e validações com dependências controladas. Comando de reprodução, na raiz da solução: dotnet test GymTrack.Tests/GymTrack.Tests.csproj --logger "trx;LogFileName=verificacao-fase2.trx" --results-directory tmp/roteiro-fase2/testes --nologo. A cópia do relatório está em Entrega/Evidencias_Fase2/verificacao-fase2.trx. Na avaliação futura, cada voluntário receberá a explicação do estudo e, mediante consentimento, executará as tarefas previstas. Serão registrados conclusão, tempo, erros e necessidade de ajuda; ao final, serão aplicados SUS e perguntas abertas. Quantidade de participantes, datas e equipamentos serão documentados quando definidos. Esse procedimento ainda não foi executado.

# 4. Resultados dos testes funcionais

Verificação automatizada de componentes e regras executada em 28/09/2026. Cada linha agrupa casos da respectiva classe de testes, incluindo variações de entrada. Fonte: verificacao-fase2.trx.

| Funcionalidade / caso de teste | Resultado esperado | Resultado obtido | Status | Correção / observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicialização do banco | Criar esquema, índices e tipos; suportar inicialização concorrente. | 3 de 3 aprovados. | OK | Database InitializationTests. |
| Persistência de exercícios | Executar CRUD/busca e preservar exercícios com vínculos. | 2 de 2 aprovados. | OK | ExerciseDaoTests. |
| Apresentação de exercícios | Validar entradas, duplicatas, busca e confirmação de remoção. | 15 de 15 aprovados. | OK | Exercise ViewModelTests. |
| Seleção de exercícios | Listar ativos não selecionados, pesquisar e emitir seleção. | 3 de 3 aprovados. | OK | ExercisePicker ViewModelTests. |
| Persistência de treinos | Salvar ordem, validar composição, reverter falhas e proteger histórico. | 13 de 13 aprovados. | OK | WorkoutDaoTests. |
| Editor de treino | Validar campos, reorganizar exercícios e salvar planos. | 13 de 13 aprovados. | OK | WorkoutEdit ViewModelTests. |
| Lista de treinos | Carregar, editar, iniciar e controlar exclusões. | 8 de 8 aprovados. | OK | Workouts ViewModelTests. |
| Sessões no banco | Persistir séries, consultar histórico e rejeitar dados inválidos/órfãos. | 5 de 5 aprovados. | OK | SessionDaoTests. |
| Execução da sessão | Carregar plano, concluir séries, finalizar e confirmar saída. | 5 de 5 aprovados. | OK | WorkoutSession ViewModelTests. |
| Cálculo de evolução | Calcular maior carga e volume apenas de sessões concluídas. | 1 de 1 aprovado. | OK | AnalyticsServiceTests. |

Síntese dos testes funcionais Foram executados 68 casos automatizados: 68 aprovados, zero falhas e zero ignorados. A taxa de aprovação foi de 100% dos casos executados, sem representar cobertura integral do código ou do aplicativo. Não foi necessário alterar o código para essa execução. O teste de evolução, por exemplo, verificou maior carga de 70 kg e volume de 1.540 na primeira sessão de teste, e 72,5 kg e volume de 580 na segunda. Esses valores são dados controlados do teste, não resultados de participantes. A compilação emitiu avisos de obsolescência de ListView/ViewCell e de compatibilidade de plataforma. São pontos de manutenção a revisar. O resultado não comprova usabilidade, desempenho em aparelhos, ausência de outros defeitos ou conclusão do protótipo.

# 5. Resultados da avaliação com usuários / público-alvo

A avaliação com o público-alvo ainda não foi realizada. Os campos abaixo registram a situação atual e o método previsto; ausência de coleta não equivale a resultado zero.

| Indicador | Como foi medido | Resultado | Interpretação inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de conclusão das tarefas | Previsto: tarefas concluídas divididas por tarefas propostas. | Não medida. | Depende da execução das tarefas pelos participantes. |
| Tempo de execução | Previsto: tempo por tarefa e síntese por média/mediana. | Não medido. | A duração dos testes automatizados não substitui o tempo de uso. |
| Erros / necessidade de ajuda | Previsto: contagem observada por tarefa. | Não medidos. | Não é possível afirmar facilidade de uso. |
| SUS / usabilidade | Previsto: aplicação dos dez itens e cálculo da escala. | Não aplicado. | Não há pontuação ou classificação de usabilidade. |
| Comentários e sugestões | Previsto: perguntas abertas após as tarefas. | Não coletados. | Ainda não há feedback do público-alvo. |

5.1 Resultados quantitativos Não há resultados quantitativos de avaliação com usuários nesta entrega. As tabelas de conclusão de tarefas, tempos, erros e pontuação SUS serão produzidas após a coleta. Os 68 casos automatizados pertencem à verificação técnica da seção 4 e não serão apresentados como amostra de participantes.

5.2 Resultados qualitativos Não foram realizadas entrevistas, observações com participantes ou coleta de respostas abertas. As categorias abaixo orientam a avaliação futura, sem atribuir dificuldades ou opiniões a pessoas que ainda não utilizaram o protótipo no estudo.

| Categoria | Evidências observadas / respostas | Frequência ou relevância | Implicação para o projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Navegação | Sem observações coletadas. | Não determinada. | Observar a localização de treinos, histórico e evolução. |
| Clareza dos campos | Sem respostas coletadas. | Não determinada. | Observar o entendimento de séries, repetições e carga. |
| Interpretação dos gráficos | Sem respostas coletadas. | Não determinada. | Verificar a compreensão de maior carga e volume. |
| Sugestões de melhoria | Sem comentários coletados. | Não determinada. | Registrar e priorizar sugestões após os testes. |

# 6. Análise e discussão dos resultados

| Pergunta de análise | Resposta sustentada pelos resultados |
| --- | --- |
| O produto resolve, ainda que parcialmente, o problema proposto? | Há uma resposta técnica parcial: o protótipo estrutura os registros e permite consultá-los. Ainda não foi demonstrado que seu uso facilita a rotina do público-alvo. |
| O objetivo geral foi alcançado? | Parcialmente. A construção avançou e há testes técnicos; a avaliação com praticantes de musculação ainda está pendente. |
| Quais objetivos específicos foram alcançados? | OE1 documentado; OE2 em desenvolvimento; OE3 ainda não alcançado, pois exige validação com voluntários; OE4 parcial na análise técnica e pendente na análise de usabilidade. |
| Os critérios de sucesso foram atendidos? | Operações de cadastro/persistência e cálculos tiveram casos aprovados. Histórico e gráficos existem no protótipo. CRUD de registros finalizados na interface, avaliação integrada no dispositivo, conclusão sem ajuda e usabilidade satisfatória ainda exigem verificação ou ajustes. |
| O que os testes revelaram sobre a usabilidade? | Nada conclusivo: testes de código não medem percepção, satisfação ou dificuldades reais dos participantes. |
| Há relação com o referencial teórico? | A implementação retoma as variáveis de registro e automonitoramento previstas na etapa 1. Não há dados para confirmar efeitos sobre hábitos, desempenho físico ou satisfação. |

Discussão integrada O avanço principal foi transformar o planejamento em uma estrutura de protótipo que separa treinos planejados, sessões executadas e séries registradas. A persistência local e a consulta por histórico mantêm a proposta de uso individual. As proteções contra remoção de dados vinculados ajudam a conservar a consistência dos registros, embora a aderência ao objetivo amplo de CRUD ainda precise ser revista para sessões finalizadas. Os 68 testes aprovados oferecem evidência sobre regras e cenários específicos. Eles reduzem a incerteza sobre persistência, validações e cálculos cobertos, mas não substituem o uso completo no Android nem garantem a ausência de falhas fora desses casos. Por isso, o estágio atual continua sendo o de protótipo em desenvolvimento. Em continuidade ao roteiro inicial, o registro de séries, repetições, carga e volume se relaciona às fontes ali selecionadas sobre treinamento resistido (ACSM, 2009; Schoenfeld, Ogborn e Krieger, 2017). Histórico e gráficos retomam o automonitoramento discutido a partir de Laranjo et al. (2021). Essa relação fundamenta a escolha dos recursos; não demonstra benefícios físicos do GymTrack. Essas conexões orientam a futura revisão do referencial do artigo, conforme a recomendação do professor. A próxima etapa deverá avaliar se os participantes conseguem executar as tarefas e interpretar os registros com pouca ajuda. O SUS, previsto no primeiro roteiro com base em Brooke (1996), será combinado com observações e perguntas abertas. Somente depois dessa coleta será possível discutir a adequação ao público e formular conclusões finais sobre o objetivo de desenvolver e avaliar a solução.

# 7. Limitações do trabalho

| Tipo de limitação | Qual foi a limitação? | Como afetou os resultados? | Como poderia ser reduzida no futuro? |
| --- | --- | --- | --- |
| Escopo / funcionalidades | Protótipo não concluído; edição/exclusão de sessões finalizadas ausente na interface. | A implementação não pode ser considerada integralmente finalizada. | Revisar os requisitos, completar ou justificar as ações e repetir os testes. |
| Amostra / participantes | Nenhum teste com voluntários realizado. | Sem evidências de satisfação, facilidade de uso ou adequação ao público. | Definir amostra e executar tarefas, SUS e perguntas abertas. |
| Tempo / cronograma | Etapa atual anterior à conclusão do produto e da avaliação. | Resultados acadêmicos e conclusões ainda são parciais. | Reservar etapas para estabilização, coleta, análise e revisão. |
| Tecnologia / ambiente | Verificação atual em Windows/net10.0; sem nova validação da interface Android nesta execução. | Não permite extrapolar estabilidade/desempenho para diferentes aparelhos. | Validar o fluxo completo em Android e registrar modelo, versão e condições. |
| Método / instrumentos | Casos automatizados cobrem cenários definidos; SUS e observação não aplicados. | Aprovação técnica não corresponde a cobertura total ou usabilidade. | Ampliar testes relevantes, definir critérios mensuráveis e executar a avaliação planejada. |

# 8. Conclusões parciais

8.1 Retomada do problema O trabalho busca facilitar a organização e o acompanhamento de treinos de musculação. Até esta etapa, o GymTrack apresenta uma resposta técnica parcial por meio de cadastros, registros de sessões, histórico e gráficos locais. A facilidade e a utilidade dessa organização para os usuários ainda precisam ser verificadas.

8.2 Atendimento aos objetivos O objetivo geral está parcialmente atendido, pois o protótipo foi desenvolvido até o estágio descrito, mas não está pronto e não foi avaliado com participantes. O levantamento de requisitos foi documentado (OE1); o desenvolvimento permanece em andamento (OE2). O OE3, que exige validação com voluntários, ainda não foi alcançado; há 68 testes automatizados como evidência preparatória. A análise técnica avançou parcialmente (OE4), enquanto a análise com o público-alvo está pendente.

8.3 Principais contribuições A contribuição atual é uma base de aplicativo que reúne planejamento e registro de treinos com persistência local. Academicamente, o projeto aplica desenvolvimento mobile, organização MVVM, banco relacional, validação e visualização de dados. A suíte de testes fornece evidências reproduzíveis para parte dessas operações.

8.4 Limitações principais As principais limitações são o estágio de protótipo, as pendências de aderência funcional e a ausência de avaliação com usuários. Os testes automatizados confirmam cenários delimitados, sem sustentar afirmações sobre satisfação, desempenho físico ou eficácia em uso real.

8.5 Trabalhos futuros Consolidar os fluxos do protótipo e revisar a edição/exclusão de registros já finalizados; validar a interface e a persistência no Android; definir os critérios de sucesso e realizar testes com voluntários. A partir dos tempos, erros, SUS e comentários, priorizar ajustes e atualizar o artigo, o roteiro e a apresentação. A publicação da versão correspondente no forge e a confirmação de acesso do professor também permanecem pendentes.

Síntese parcial O GymTrack avançou do planejamento para um protótipo com funcionalidades de organização e acompanhamento de treinos e verificações técnicas registradas. O projeto permanece em desenvolvimento. Sua conclusão dependerá da consolidação do produto e da avaliação com o público-alvo, preservando a continuidade entre os objetivos, as evidências e os resultados apresentados.

# 9. Organização das evidências para o artigo e apresentação final

| Evidência | Será incluída? | Onde aparecerá? | Responsável / status |
| --- | --- | --- | --- |
| Capturas de tela da versão final | Previstas | Resultados do artigo e demonstração. | Grupo: atualizar após consolidar o protótipo. |
| Tabela de testes funcionais | Sim | Seção 4; evidência TRX em anexo local. | Disponível: 68 casos automatizados. |
| Tabela/gráfico de dados de usuários | Após coleta | Seção de avaliação com usuários. | Pendente: não há medições. |
| Síntese qualitativa | Após coleta | Discussão dos resultados. | Pendente: não há comentários coletados. |
| Repositório e versão do código | Previstos | Identificação da versão e material da entrega. | Commit local conhecido; endereço/acesso remoto pendentes. |

Código-fonte no forge Versão local de referência: commit 147fd319f95041e62278ab0dd28e9d93e31d005e (147fd31). A cópia local não possui endereço remoto configurado. O endereço do forge e o acesso do professor ainda precisam ser informados e confirmados pelo grupo. Evidência técnica: Entrega/Evidencias_Fase2/verificacao-fase2.trx. Os arquivos de código e testes permanecem na solução GymTrack.sln.

# 10. Checklist final antes da entrega

- Atendido: o texto descreve o estágio efetivo do protótipo.

- Atendido: funcionalidades presentes, parciais e fora do escopo estão identificadas.

- Parcial: procedimento técnico reproduzível; avaliação com usuários ainda prevista.

- Parcial: resultados automatizados registrados; validação integrada ainda pendente.

- Pendente: análise quantitativa e qualitativa com participantes depende da coleta.

- Atendido nesta etapa: discussão técnica relacionada ao problema e aos objetivos.

- Atendido: cada objetivo possui situação e evidência ou justificativa de pendência.

- Atendido: limitações do protótipo e da avaliação explicitadas.

- Atendido nesta etapa: conclusões parciais, sem resultados novos.

- Atendido: próximos passos decorrem das limitações identificadas.

- Parcial: quadros organizados por seção e fontes técnicas identificadas; figuras finais e gráficos de usuários pendentes.

- Pendente: informar o forge, publicar a versão e confirmar o acesso do professor.

- Parcial: uso de ChatGPT/OpenAI declarado para organização, redação e apoio à conferência técnica; revisão e validação final pelo grupo pendentes.

# 11. Critérios de avaliação desta segunda entrega

| Critério | Pergunta orientadora |
| --- | --- |
| Produto / versão funcional | O que foi desenvolvido corresponde ao escopo e está adequadamente documentado? |
| Testes e evidências | Os testes são suficientes, registrados e ligados aos requisitos/objetivos? |
| Resultados | Os dados são apresentados de forma clara, correta e verificável? |
| Análise e discussão | O grupo interpreta os resultados e os relaciona ao problema, objetivos e referencial? |
| Conclusões | As conclusões respondem ao problema, sintetizam contribuições, limites e trabalhos futuros? |
| Coerência geral | Há continuidade entre o primeiro roteiro, o produto entregue e o texto final? |

# Referências retomadas da etapa 1

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. Medicine & Science in Sports & Exercise, v. 41, n. 3, p. 687-708, 2009. DOI: 10.1249/MSS.0b013e3181915670.

SCHOENFELD, B. J.; OGBORN, D.; KRIEGER, J. W. Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: a systematic review and meta-analysis. Journal of Sports Sciences, v. 35, n. 11, p. 1073-1082, 2017. DOI: 10.1080/02640414.2016.1210197.

LARANJO, L. et al. Do smartphone applications and activity trackers increase physical activity in adults? Systematic review, meta-analysis and metaregression. British Journal of Sports Medicine, v. 55, n. 8, p. 422-432, 2021. DOI: 10.1136/bjsports-2020-102892.

BROOKE, J. SUS: A quick and dirty usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. (org.). Usability Evaluation in Industry. London: Taylor & Francis, 1996.